Ordinanza n.  0595 						 Prot n. 0708

## IL DIRIGENTE

Vista la propria Ordinanza n. 0317 del 08.02.2007, con la quale la Via Dei Sassoli tratto compreso tra la Via M. Datini e per una lunghezza di circa ml. 50.00 in direzione di Via S. Trinita, Via Marianna Nistri tratto compreso tra il civico 32 ed il civico 44 e la Via Margherita Datini venivano chiusi al transito pedonale i marciapiedi istituendovi il TRANSITO VIETATO AI PEDONI e veniva istituito il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  AMBO LATI 00/24  con parziale restringimento della carreggiata, apponendo segnaletica di “LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KM/H” e di “STRETTOIA ASIMMETRICA DESTRA e/o SINISTRA”, per consentire l’esecuzione di lavori di scavo per rifacimento di un tratto di marciapiede, di un’area a parcheggio risanamento ed asfaltatura della sede stradale nell’ambito delle  opere di urbanizzazione primaria ad immobile ivi posto di cui alla Concessione Edilizia n. 25740 P.G. del 22.04.200 rilasciata dal Servizio Istanze Edilizie ed intestata alla “La Greca” srl ed eseguiti dalla Ditta “CO EDIL” srl.

Considerato che per sopraggiunti problemi tecnici e per ulteriori lavori da realizzare a seguito dello stato di avanzamento dei lavori, gli stessi non potranno essere ultimati entro la data stabilita del  16 Marzo 2007

Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione,  degli addetti agli scavi e per facilitare lo spostamento dei mezzi d’opera, accogliere la richiesta della ditta esecutrice i lavori ed adottare provvedimenti temporanei alla viabilità.

Visto gli artt. 5/comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione.

### DISPONE

che l’ Ordinanza n. 0317 del 08.02.2007, venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 30 APRILE 2007, fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionate nella medesima per consentire il completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia ad immobile ivi posto.

La Ditta “CO EDIL” srl., esecutrice i lavori, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte e per la sicurezza del personale addetto ai lavori secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495), di adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.

L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice i lavori;

- apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto stesso;

- invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1835602, prima della decorrenza del presente atto;

- ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell’ordinanza stessa.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.

L’Ufficio Traffico e gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell’esecuzione e della verifica  dell’osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell’Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Prato, lì 13.03.2007

_/cm                                                                                                  IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Pasquinelli)