Ordinanza n.  0859 						 Prot n. 0988

## IL DIRIGENTE

Vista la propria Ordinanza n. 0283 del 06.02.2007, già prorogata con Ordinanza n. 0574 del 12.03.2007,   con la quale la Via Arc. Antonio Martini veniva chiuso al traffico pedonale il tratto di marciapiede prospiciente il civico 6, per una lunghezza di circa ml. 08.00, istituendovi il TRANSITO VIETATO AI PEDONI ed istituendovi il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, per consentire l’installazione di un ponteggio e  cantiere per deposito di materiale edile occorrente per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia ad immobile ivi posto alla Denuncia di Inizio Attività n. 876/07 del 04.01.2007, intestata alla Società Marsepa S.p.A ed eseguiti dalla Ditta Manuele Nesti.

Considerato che per sopraggiunti problemi tecnici e per ulteriori lavori da realizzare a seguito dello stato di avanzamento dei lavori, gli stessi non potranno essere ultimati entro la data stabilita del  14 Aprile 2007 come richiesto con PG. 30936 del 05.04.2007 dal Signor Nesti Manuele

Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione,  degli addetti agli scavi e per facilitare lo spostamento dei mezzi d’opera, accogliere la richiesta della ditta esecutrice i lavori ed adottare provvedimenti temporanei alla viabilità.

Visto gli artt. 5/comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione.

### DISPONE

che l’ Ordinanza n. 0283 del 06.02.2007, già prorogata con Ordinanza n. 0574 del 12.03.2007venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 15 MAGGIO 2007, fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionate nella medesima per consentire il completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia ad immobile ivi posto.

La Ditta Manuele Nesti esecutrice i lavori, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte e per la sicurezza del personale addetto ai lavori secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495), di adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.

L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice i lavori;

- apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto stesso;

- invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837700, prima della decorrenza del presente atto;

- ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell’ordinanza stessa.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.

L’Ufficio Traffico e gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica  dell’osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell’Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Prato, lì 10.04.2007

_/cm                                                                                                  IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Pasquinelli)